## Slide 1: UNICARagil LED-Matrix Programmierung 2. Regeltermin
Gia-Phong Tran
Technische Universität München
Fakultät für Maschinenwesen
Lehrstuhl für Ergonomie
Garching, 28. Juni 2021

## Slide 2: Zeitplan
Aktueller Stand

## Slide 3: Was bisher geschah…
Linux Einarbeitung | Ubuntu VM installiert Terminal Basics (Befehle) ASOA 0.3 installiert
ASOA Einarbeitung | Basiskonzept gelesen Diensterstellung Anleitung -> leider sehr abstrakt Beispiel-Dienste von Michael (Sender & Receiver) Breakdown: Bestandteile eines Dienstes
Masterarbeit von Jonas Schulze | Informationen zum Hardware-Aufbau
C++ Einarbeitung (Grundlagen) | Syntax, Header-Files, Objektorientierung
Hardware-Test (LEDs & RPi) | RPi einrichten: Ubuntu OS installiert Anschluss & Testing

## Slide 4
LED-Matrix (4x3)
„Coreman P4 Outdoor Modul“
RPi mit Ubuntu 18 OS
ASOA Core 0.3
hZeller C++ Library (APA102?)
RDP: SSH-Verbindung
(Ethernet-Verbindung)
Datenaustausch über GPIO
Externe Energieversorgung
(dimensioniert)

## Slide 5: File- bzw. Ordnerstruktur eines Dienstes
include
src
idl
CMakeLists.txt
Orchestrator.txt
Example_Dienst.cpp
Example_Dienst_header.hpp
Interface.hpp

## Slide 10: Was machen die Files?
src/Example_service.cpp | Initialisierung RTPS Kommunikations Treiber Definition HW-Name (Runtime-Identifikation) Instanziierung des Services/Dienstes Übergeben des Services an die Runtime
include/Example_service_header.hpp | Hier findet die eigentliche Implementierung statt. Definition der Ein- und Ausgänge Enthält Guarantees und Requirements Enthält Conditional und Periodic Tasks
include/idl/interface_definition.hpp | Definition der Datentypen der Ein- und Ausgänge Definiert Nutz-, Qualitäts- und Parameterdaten
CMakeLists.txt (Skriptdatei) | Cmake macht aus dieser Skriptdatei ein Makefile für IDEs und Compiler. add_executable() Cmake = plattformunabhängiges Programmierwerkzeug, die zur Erstellung von Software dient
orchestrator.txt | Ausführung der Textdatei bewirkt: Verknüpfung von Diensten Änderung der jeweiligen lifecycle auf active

## Slide 11: Was ist mit orchestrator.txt
Wie entsteht diese txt-Datei? Wird diese selbst durch den Entwickler erstellt?

## Slide 12: Offene Fragen
Aufbau der orchestrator.txt Datei? Gibt es dazu eine Dokumentation? Muss ich das bei jedem Dienst selbst erstellen?
Ich habe im Architektur Tool noch keine zugewiesenen Komponenten -> ich kann das Tool noch nicht sinnvoll nutzen. Muss Johannes mich für die Komponenten zuweisen?
Hzeller-Bibliothek vs. APA102 Bibliothek: Welche Bibliothek nutzen?
Quelle: Git Repo von Michael Sammereier

## Slide 13: Masterarbeit von Storm (2019) wäre interessant
entnommen aus Schulze MA (2019)

## Slide 14: Ausblick: Was kommt als Nächstes?
hzeller-Bibliothek Einarbeitung (Dokumentation lesen)
Bilder und (Videos) -> GIFs auf der LED-Matrix anzeigen lassen
Ersten eigenen Dienst erstellen für eine Funktion aus dem UML-Diagramm
  Dummy Dienst -> Dienste per SSH über Ethernet schicken (Drag&Drop)

## Slide 15: Was machen die Files?
src/Example_service.cpp
include/Example_service_header.hpp
include/idl/interface_definition.hpp
CMakeLists.txt
orchestrator.txt